Blog van week 3



Gemaakt door: Ryan Hendriks, Coco van Glabbeek, Xander van Hunen

Datum: 1-7-2022

Inhoud

[Hoe is onze samenwerking gegaan deze week? 3](#_Toc107583128)

[Onze vooruitgang 3](#_Toc107583129)

[Waar liepen we tegenaan 3](#_Toc107583130)

[Wat zijn onze verbeterplannen voor volgende week 3](#_Toc107583131)

[Tot conclusie 3](#_Toc107583132)

*Onze week was redelijk druk, we hebben nu al redelijk wat werk af kunnen krijgen. In deze blog vertellen we wat we hebben gedaan en onze ervaring van deze week.*

# Hoe is onze samenwerking gegaan deze week?

Ryan vond tot zijn mening dat de samenwerking zeker goed ging, als toevoeging had hij gezegd: "ik had geen verbeter punten waar wij aan kunnen werken als een team". Xander vond dat de samenwerking goed ging en zag ook geen verbeterpunten. Coco vond de samenwerking vloeiend gaan en zag geen verbeterpunten.

# Onze vooruitgang

Hier zijn de dingen die we deze week hebben gedaan en/of af hebben

Klaar:

* Laravel API
* Instructies NL / EN

Vooruitgang:

* Laravel Beheersysteem
* React-Native UI (User Interface)
* WPF Beheersysteem

# Waar liepen we tegenaan

Bij Laravel API had Ryan problemen met de crud (create, read, update en delete), dit was opgelost door Xander.

Bij Coco kwamen problemen herhalend voor en dit zorgde voor een flinke deuk in het tempo waarin we werkte. Aan het einde van de week is het probleem gelukkig opgelost.

Bij GitHub waren een paar herhalende problemen, deze waren snel opgelost.

Xander's laptop is kapotgegaan, maar hier is met de docenten en groepje een werkende oplossing door gevonden.

# Wat zijn onze verbeterplannen voor volgende week

Het plannen in ons groepje kan beter, meestal zodra er een error is, is de tijd nodig verlengt waardoor andere mogelijk later aan hun deel kunnen beginnen.

# Tot conclusie

Onze doelen voor volgende week is om ons project klaar te hebben. We zullen ook erop letten dat we de verbeterpunten hierboven proberen toe te passen.